# Zápis finančního a kontrolního výboru obce Bohutín ze dne 8. 2. 2021

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Bohutín ze dne 21. 12. 2020 v souladu s § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v úplném znění, byla provedena kontrola hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Bohutín.

Kontrolu provedli:

finanční výbor – předseda: Martin Štěpánek

kontrolní výbor – předseda: Jiří Tureček

starosta obce – Ladislav Turek

hlavní účetní – Marie Šedivá

Předmětem kontroly v souladu s výše uvedeným usnesením obce a platnými právními předpisy bylo hospodaření obce s finančními prostředky v r. 2020, rozpočtová opatření č. 1 až č. 4.

- 1.) Plnění schváleného rozpočtového provizória na r. 2021 - usnesení Zastupitelstva obce Bohutín ze dne 21. 12. 2020.

- 2.) R. 2020 – plnění rozpočtu k 31. 12. 2020, účetní doklady /faktury přijaté, vydané, peněžní deník – příjem a výdej/.

- 3.) Využití účelnosti fin. prostředků u akcí: oprava dešťové kanalizace, komunikace a výstavba chodníku v západní část Bohutína II. etapa.

- 4.) Stav fin. prostředků pokladny obecního úřadu ke dni 8. 2. 2021 a její skutečný stav, skutečný stav finančních prostředků obce k 31. 12. 2020.

1.) Na základě schváleného rozpočtového provizória ze dne 21. 12. 2020 na r. 2021 (do řádného schválení rozpočtu obce na letošní rok, který bude projednán v měsíci březnu) byla provedena kontrola plnění dle schváleného provizória na r. 2021:

- schválené rozpočtové provizórium na r. 2021 ze dne 21. 12. 2020 – čerpání skutečných výdajů r. 2020 ve výši 25%  -  do řádného schválení rozpočtu obce na  r. 2021,

- čerpání skutečných výdajů k 2. 2. 2021 je v souladu se schváleným rozpočtovým provizóriem obce na r. 2021.

Hospodaření s finančními prostředky v r. 2021 je v souladu s platným usnesením rozpočtového provizória na r. 2021.

2.) Na základě schváleného rozpočtu obce na r. 2020 ze dne 15. 4. 2020 byla provedena kontrola plnění hospodaření k 31. 12. 2020. Srovnání s předchozím rokem:

rok 2019:

příjmy -  schválený rozpočet         32.407.600,00 Kč

rozpočet po změnách      38.217.742,08 Kč

skutečné plnění               37.455.343,94 Kč

plánovaný přebytek     2.535.700,00 Kč

výdaje – schválený rozpočet         29.871.900,00 Kč

rozpočet po změnách     37.761.591,00 Kč

skutečné plnění              30.742.209,27 Kč

skutečný přebytek     3.714.075,67 Kč

rok 2020:

příjmy -  schválený rozpočet         35.597.900,00 Kč

rozpočet po změnách      38.027.489,36 Kč

skutečné plnění               35.010.239,19 Kč

plánovaný přebytek     1.694.900,00 Kč

výdaje – schválený rozpočet         33.903.000,00 Kč

rozpočet po změnách     34.628.763,36 Kč

skutečné plnění              28.639.261,61 Kč

skutečný přebytek     6.370.977,58 Kč

Hospodaření s finančními prostředky k 31. 12. 2020 je v souladu se schváleným rozpočtem obce na r. 2020 a odsouhlasenými rozpočtovými opatřeními č. 1 až

č. 4 – skutečný přebytek 6.370.977,58 Kč.

Kontrola byla provedena u účetních dokladů v měsíci říjnu a listopadu – formální náležitosti, faktury a účetní doklady /viz účetní deník/ – bez závad.

3.) Využití účelnosti finančních prostředků u akce: oprava komunikace, dešťové kanalizace a stavba chodníku v západní části Bohutína II. etapa:

- Na základě vyhlášené výzvy k podání a doložení kvalifikace společně se zadávací dokumentací veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení (dále jen zakázka) dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ,,ZZVZ“) ve spolupráci s firmou Sigmin s. r. o. /předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je 8.590.000,- Kč. Lhůta pro doručení nabídek skončila dne 2. 3. 2020 v 9:00 hod., termín pro otevírání nabídek byl 2. 3. 2020 od 9:00 hod.

- Termín vzhledem k epidemiologické situaci byl prodloužen na 17. 3. 2020, časy zůstaly stejné. Do veřejné zakázky se přihlásilo 8 uchazečů /viz Protokol o otevírání nabídek ze dne 17. 3. 2020 9:22 hod/.

- Protokol, zpráva o hodnocení nabídek, Oznámení o výběru dodavatele založeno na OÚ. Nabídky byly podány v rozmezí od 6.032.523,- Kč do 7.247.567,- Kč bez DPH. Vítězem zadávacího řízení se stal účastník zadávacího řízení s nejnižší nabídkovou cenou 6.032.523,- Kč bez DPH, kterým byl účastník s nabídkou podanou s poř. č. 8 – Lesostavby Třeboň a. s., IČO:47239328. Následně byla uzavřena smlouva o dílo s výše uvedenou firmou, cenou, s termínem ukončení plnění v září 2020 a s délkou záruky 60 měsíců.

K dnešnímu dni byly všechny práce řádně ukončeny v požadovaném termínu a byly vydány kolaudační souhlasy s užíváním stavby odborem silničního hospodářství č.j.99844/2020 a odborem životního prostředí č. j. 97795/2020.

Na výše uvedenou akci byla podána žádost o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje Fondu obnovy venkova v rámci tematického zadání Obnova venkova. Obec obdržela Oznámení o rozhodnutí Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci podané žádosti č.j. 103743/2020/KUSK.

Následně obec obdržela dne 11. 1. 2021 Smlouvu o poskytnutí účelové dotace. Dne 14. 1. 2021 obec vrací 3x uzavřenou smlouvu poskytovateli k uzavření ze strany poskytovatele. Uzavřená smlouva byla zaslána obci dne 2. 2. 2021. Následně běží lhůta k dodržení podmínek k poskytnutí dotace 60 dnů od zaslání. Příjemce dotace je povinen zaslat poskytovateli materiály /zpracovává se/.

Skutečné finanční prostředky byly fakturovány dle podepsané smlouvy o dílo a

a vystavených faktur na celkovou částku 6.025.204,- Kč bez DPH.

Postupováno bylo v souladu s platnou právní legislativou, usnesením

Zastupitelstva obce Bohutín, schváleným rozpočtem.

4.) Konečný zůstatek běžného účtu č. 876870297/0100 vedeného u KB Příbram je ke dni 31. 12. 2020 - 9.705.171,88 Kč.

Stav spořícího účtu č. 43-8880330257/0100 vedeného u KB Příbram je ke dni

31. 12. 2020 – 722.632,74 Kč.

Stav běžného účtu č. 94-2510311/0710 založeného dne 5. 3. 2013 vedeného u ČNB – pobočka Plzeň je ke dni 31. 12. 2020 – 4.055.839,36 Kč.

Stav běžného účtu č. 43-3685940217/0100 vedeného u KB Příbram je ke dni 31. 12. 2020 – 338.003,89 Kč /složené kauce na bytovém hospodářství, fin. prostředky nejsou v majetku obce/.

Byla provedena fyzická kontrola finanční hotovosti pokladny ke dni 8. 2. 2021, zůstatek hotovosti odpovídá skutečnému fyzickému stavu fin. prostředků 18.352,- Kč.

Závěr:

Na základě výše uvedených skutečností je možno konstatovat, že uskutečněná kontrola byla provedena řádně a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Vyjádření kontrolovaného subjektu, jehož činnosti se kontrola týkala: Souhlasíme s průběhem a s výsledky kontroly.

V Bohutíně dne 8. 2. 2021

finanční výbor: předseda – Martin Štěpánek                 ……………………

kontrolní výbor: předseda – Jiří Tureček                       ……………………

starosta: Ladislav Turek                                                …………………….

účetní: Marie Šedivá                                                     …………………….